会议记录

记录人：谭一凡

时间：2017/4/11 第八周

项目：门诊分诊叫号系统

会议内容：

1. 组名
2. 项目选择
3. 开发任务
4. 开发时间规划
5. 组员分工
6. 本周任务

会议梗概：

1. 组名：暂时未定。
2. 项目选择：确定为“门诊分诊叫号系统”。
3. 开发任务：

主要分三大任务：服务端、算法、GUI。

使用语言：Java, C++

建议框架：MVC、QT

1. 开发时间规划：

每周任务：

第八周（本周）：最终需求分析、主要技术学习、系统大致分析与设计。

第九周：细节设计、框架建立、检验是否与设计相符。

第十周：设计实现、debug

第十一周：调试、测试、优化

1. 组员分工：

需求分析与设计阶段：

全部成员参与学习与设计，各部分最终设计决定由各部分负责人决定，其余小组成员可提供参考或修改建议。

开发阶段：

服务端负责人：张双涛、唐国力

算法负责人：谭一凡、霍兆亨

GUI负责人：韩曜年

1. 本周任务：
2. 学习服务端搭建技术及框架设计。（全体成员，服务端开发成员拥有决定权）
3. 确定详细需求及功能。（任何成员有想法，及时提交与分享，最终由谭一凡/霍兆亨整合定稿。）
4. UI设计。（韩曜年）